**AKČNÍ STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MIKROREGIONU NA LÉTA 2013-2015**

Akční strategický plán na léta 2013-2015 vychází z aktualizovaného Strategického plánu udržitelného rozvoje mikroregionu „Drahanská vrchovina“ na léta 2013-2020 a doplněného na správní radě dne 20.11.2014 .

Jeho cílem je upřesnit zejména na rok 2015 plánované aktivity mikroregionu a stanovit rámcově nejen tyto aktivity, ale i garanty odpovědné za jejich projednání a plnění včetně uvedení možností zajišťování potřebných financí.

|  |
| --- |
| **ROZVOJOVÁ OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ** **A DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA****Priorita P1 – Péče o životní prostředí***Opatření č.1: Dobudovat kanalizaci a čističky odpadních vod*Přínos: zkvalitnit životní prostředí v obcích Olšany, Nemojany, Luleč, Ježkovice,Podomí a N.SadyGarant: starostové obcíTermín: do r.2015 Finance: z dotací |
| *Opatření č.2: Podporovat ekologické nakládání s odpady*Přínos: kvalitnější nakládání s komunálním odpadem Garant: vedení mikroregionu + starostka RuprechtovaTermín: průběžněFinance: jednotlivé obce + dotace*Opatření č.3: Podporovat kompostování a likvidovat bioodpad*Přínos: kvalitnější nakládání s biologickým odpadem Garant: vedení mikroregionu + starostka RuprechtovaTermín: průběžněFinance: jednotlivé obce + dotace**Priorita P2 - Odpovědné hospodaření v krajině** |
| *Opatření č.4: Modernizovat a renovovat školní zahrady*Přínos: zlepšení životního prostředí pro děti mateřských a základních školGarant: starostové obcí a ředitelé školTermín: do r. 2015Finance: z rozpočtů obcí |
| *Opatření č.5: Realizovat výsadbu stromů v tradičních lokalitách*Přínos: realizace plánované výsadby Garant: starostové obcíTermín: průběžněFinance: z rozpočtů obcí ev. ze získaných dotací**Priorita P3 – zlepšení podmínek pro bezpečnost provozu** |
| *Opatření č.6: Plánovat odstranění nebezpečných míst při cestách*  *dětí do škol*Přínos: učinit cesty do škol bezpečnějšíGarant: starostové obcí Drnovice, Podomí, NemojanyTermín: průběžněFinance: z vlastních prostředků ev. z dotací |
| *Opatření č.7: Pokračovat v budování cyklostezek*Přínos: učinit pro děti, používající kola na cestu do školy, bezpečnějšíGarant: starostové obcí Krásensko , Ruprechtov, PodomíTermín: do r.2015Finance: získat dotaci |
| *Opatření č.8: Projednat změny způsobu dopravy cyklobusem* Přínos: možnost nástupu cyklistů na všech zastávkách a prodloužení  dopravy cyklobusem až do N.SadůGarant: starostové obcí N.Sady a StudniceTermín: do r.2014Finance: bez fin.nákladů**ROZVOJOVÁ OBLAST OBYVATELSTVO A SOCIÁLNÍ STRUKTURA** |
| **Priorita S1- Kvalitní podmínky pro bydlení***Opatření č.9: Instalovat lavičky v obcích*Přínos: umožnit občanům všech věkových kategorií odpočinekGarant: starostové obcíTermín: do r.2015Finance: z prostředků obcí ev. z dotací |
| *Opatření č.10: Zajišťovat stavební parcely pro výstavbu RD*Přínos: zajistit větší zájem občanů o bydlení v obciGarant: starostové obcíTermín: do r.2015Finance: bez fin. nákladů**Priorita S2 – rozvoj sociální a zdravotnické struktury** |
|  |
|  |
| *Opatření č.11: Rozšířit sociální služby pro seniory a sociálně*  *slabé rodiny (např. pečovatelská služba )*Přínos: zkvalitnění péče o seniory a sociálně slabé rodiny formou pečovatelské službyGarant: obce Termín: průběžněFinance: z rozpočtu obcí příp. pomocí dotací*Opatření č.12: Zmapovat požadavky seniorů v jednotlivých obcích*Přínos: zkvalitnění péče o seniory a sociálně slabé rodiny formou pečovatelské službyGarant: obce Termín: do března 2015Finance: z rozpočtu obcí příp. pomocí dotací**Priorita S3 – Posilovat sounáležitosti občanské komunity** |
|  |
| *Opatření č.13: Zřizovat sportovní kroužky pro děti z MŠ*Přínos: zvýšení tělesné zdatnosti dětí před nástupem do 1.třídy ZŠGarant: ředitelky MŠ a starostové obcíTermín: průběžněFinance: z rozpočtu obcí  |
| *Opatření č.14: Zajistit fin. podporu vedoucím kroužků*Přínos: umožnit zejména mládeži lépe využívat volný časGarant: vedení mikroregionu + starostové obcíTermín: průběžněFinance: z rozpočtu obcí + získání dotací |
| *Opatření č.15: Organizovat akce pro mládež*Přínos: umožnit zejména mládeži lépe využívat volný časGarant: vedení mikroregionu + kulturní komise + starostové obcíTermín: průběžněFinance: z rozpočtu obcí + získání dotací |
| *Opatření č.16: Pořádat společné akce škola - děti - rodiče*Přínos: umožnit zejména mládeži lépe využívat volný časGarant: vedení mikroregionu + kulturní komise + ředitelé škol + starostové obcíTermín: průběžněFinance: z rozpočtu obcí + získání dotací |
| *Opatření č.17: Zřizovat a podporovat činnost kulturních komisí*Přínos: existence a aktivní činnost kulturních komisí v obcích umožní lepší organizaci kulturních akcí a také zvýšení jejich počtu Garant: starostové obcíTermín: průběžněFinance: z rozpočtu obcí |
| *Opatření č.18: Udržovat místní kulturní tradice*Přínos: Udržováním místních kulturních tradic, kterých je v mikroregionu  poměrně hodně, dosáhneme toho, že jejich počet se bude spíše zvyšovat a jejich kvalita a obliba porosteGarant: starostové obcí a předsedové kulturních komisíTermín: průběžněFinance: z rozpočtu obcí |
|  |
| **ROZVOJOVÁ OBLAST EKONOMICKÝ ROZVOJ****Priorita E1- rozvoj podnikání v oblasti služeb***Opatření č.19: Zlepšit spolupráci s podnikateli*Přínos: Lepší spolupráce s podnikateli umožní jejich větší zapojení do akcí  v mikroregionuGarant: vedení mikroregionuTermín: průběžněFinance: bez nákladů |
| *Opatření č. 20 : Zpracovat databázi místních služeb*Přínos: zpracováním databáze získáme větší přehled o místních podnikatelíchGarant: vedení + starostovéTermín: průběžněFinance: bez nákladů |
| **Priorita E3 – fungující zemědělská výroba***Opatření č.21: Podporovat komunikaci a spolupráci mezi*  *zemědělci a obcemi*Přínos: zlepšením komunikace najdeme možnosti lepší spolupráce, která přispěje k lepším výsledkům nejen zemědělců, ale i k lepší spokojenosti obyvatel obcíGarant: vedení mikroregionuTermín: do r.2015Finance: bez nákladů |
| *Opatření č.22: Podporovat místní produkci zemědělské výroby* |

Přínos: zvýšení místní produkce prospěje nejen občanům ale i zemědělcům

Garant: vedení + starostové obcí

Termín: průběžně

Finance: bez nákladů

Luleč 20.11.2014 František Vlk, koordinátor